Утвержден Общим собранием 
ЖСК «Мастера Эстрады» 
Протокол № _ от	 2013 г.

Принят на заседании правления ЖСК «Мастера Эстрады» 
Протокол № от 26 декабря 2012 года

План работы на 2013 год

по содержанию дома ЖСК «Мастера Эстрады»

| №№ п\п | Наименование работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение бесперебойной работы системы отопления |
| 1.1. | Комплексная проверка системы: |  |  |  |
|  | - состояние трубопроводов, соединений, кранов, муфт, радиаторов и т.п. по всей разводке в доме, в т.ч. в квартирах жильцов и нежилых помещениях; | регулярно | Управдом, сантехник |  |
|  | - создание фонда запчастей и комплектующих для замены выбракованных деталей и устройств. | по необходимости | —“— |  |
| 1.2. | Оперативное устранение аварий и неполадок. | срочно | Председатель правления, управдом, |  |
| 1.3. | Реализация конкретных плановых мероприятий по профилактике системы ц\о: |  | Управдом, сантехник |  |
|  | - слив сетевой воды для проведения целевых ремонтных работ; | май | —“— |  |
|  | - установка шаровых кранов перед радиаторами и замена самих радиаторов (при необходимости) в квартирах (предварительно определить кол-во); | май-июнь | —“— |  |
|  | - замена шаровых муфтовых кранов (50 мм в кол-ве 24 шт.; | май-июнь | —“— |  |
|  | - замена сгонов у трубопроводов ( до 32 мм в кол-ве 24 шт.; | май-июнь | —“— |  |
|  | - замена воздушных кранов (спуск воздуха) (15 мм в кол-ве 24 шт.; | май-июнь | —“— |  |
|  | - наполнение системы ц\о дома сетевой водой с осуществлением «опрессовки» и оформлением акта готовности её к зимней эксплуатации. | июнь | —“— |  |
| 2. | Обеспечение бесперебойной работы систем горячего и холодного водоснабжения |
| 2.1. | Комплексная проверка систем: |  |  |  |
|  | - целевое выявление неисправностей, протечек, дефектных труб, водяных приборов и оборудования по всей разводке ГВС и ХВС в доме (в жилых квартирах и нежилых помещениях); | регулярно | Управдом, сантехник |  |
|  | - приобретение соответствующего оборудования и материалов для проведения ремонтных работ. | По необходимости | —“— |  |
| 2.2. | Оперативное устранение аварий, протечек и др. неисправностей, выявленных в процессе ежедневной эксплуатации систем. | Срочно | Управдом, сантехник |  |
| 2.3. | Реализация плановых профилактических мероприятий по подготовке систем к очередному периоду работы |  |  |  |
|  | - установка шаровых кранов на стояках ХВС и ГВС в квартирах (если отсутствуют); | в период отключения горяч, воды | Управдом, сантехник |  |
|  | - поочередное переключение и набивка сальников насосов №1 и 2 системы ХВС; | апрель-июнь | —“— |  |
|  | - работа с населением дома по вопросам эксплуатации приборов ХВС и ГВС, экономии воды | в течение всего периода | —“— |  |
| 2.4. | Ремонт существующего и проработка вопроса замены оборудования для учёта тепла. | I квартал | Предс. правления, управдом |  |
| 3. | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации |
| 3.1. | Комплексная проверка систем: |  |  |  |
|  | - целевое выявление неисправностей, протечек, дефектных труб, водяных приборов и оборудования по всей разводке канализации в доме (в жилых квартирах и нежилых помещениях); | Регулярно | Управдом, сантехник |  |
|  | - приобретение соответствующего оборудования и материалов для проведения ремонтных работ. | По необходимости | —“— |  |
| 3.2. | Проведение плановых профилактических мероприятий: |  |  |  |
|  | - разъяснительные беседы с жильцами; | регулярно | Управдом, сантехник |  |
|  | - «ершение» канализационных стояков и лежаков в квартирах и подвальных помещениях; | по отдельному плану | —“— |  |
|  | - замена проблемных стояков (50 мм в квартирах (по подъездам) дома. | —“— | —“— |  |
| 3.3. | Оперативное устранение аварий, протечек, неисправностей | срочно | Управдом, сантехник |  |
| 3.4. | Замена «лежака» (l = 10 м) канализации в подвале 3-го подъезда | март | Управдом, сантехник |  |
| 4. | Бесперебойное обеспечение электроэнергией |
| 4.1. | Комплексная проверка системы: |  |  |  |
|  | - плановые профилактические работы по испытанию электропроводки и электрооборудования дома; | Март-май | Управдом, электрик |  |
|  | - проведение (не реже 2-х раз в год) профилактических осмотров поэтажных электрощитов; | Февраль, сентябрь | —“— |  |
|  | - работа с населением дома по вопросам эксплуатации различных электронагревательных приборов и оборудования, экономии электроэнергии | регулярно | —“— |  |
| 4.2. | Оперативное устранение аварий и неисправностей | срочно | —“— |  |
| 5. | Обеспечение надёжной работы лифтов |
| 5.1. | Освидетельствование лифтов в каждом подъезде. | по графику | Управдом |  |
| 5.2. | Принятие мер по повышению качества обслуживания всего лифтового хозяйства специалистами «МОСОТИС», сокращению времени для устранения выявленных и текущих неполадок. | регулярно | —“— |  |
| 5.3. | Контроль правильности эксплуатации лифтов. | регулярно | —“— |  |
| 5.4. | Решить вопрос о выведении домовых лифтов из категории опасный производственный объект (ОПО) | Февраль-март | Председатель правления |  |
| 6. | Комплексная проверка газовых приборов по квартирам и профилактика системы снабжения дома газом | Сентябрь-октябрь | Управдом |  |
| 7. | Комплексная проверка и профилактика общедомовой антенны, телефонной проводки и связи | регулярно апрель-октябрь | Управдом |  |
| 8. | Проведение плановых мероприятий по профилактике кровли и чердачного помещения: |  |  |  |
|  | - своевременная очистка кровли от снега и наледи; | регулярно | Управдом, кровельщик |  |
|  | - контроль состояния металлического покрытия, деревянных конструкций, а также бетонной стяжки, мест крепления различных устройств (антенн, кабелей, растяжек и т.п.); | регулярно | —“— |  |
|  | - профилактика слуховых окон на крыше, запорных устройств; | регулярно | —“— |  |
|  | - проверка состояния противопожарной лестницы и ограждения на крыше; | регулярно | —“— |  |
|  | - поддержание необходимого порядка в помещениях, прежде всего, с точки зрения противопожарной безопасности, недопущения захламленности и проникновения посторонних лиц. | регулярно | Управдом, техник-смотритель |  |
| 9. | Комплексная проверка состояния мусоропроводных устройств: |
|  | - профилактический ремонт поэтажных приёмных устройств; | по необходимости | Управдом, техник-смотритель, дворник |  |
|  | - обеспечение мусоросборников соответствующим инвентарём; | регулярно | —“— |  |
|  | - регулярная промывка мусоросборников и мусорных камер, а также приемных устройств на этажах с применением моющих средств. | ежеквартально | —“— |  |
| 10. | Проведение комплексной проверки и профилактика всего приборного оборудования систем дома: теплосчётчика, электросчётчиков, водомера, манометров и т.п. | регулярно | Управдом |  |
| 11. | Профилактика всех доводчиков на всех дверях в доме и калитке. | регулярно | Управдом, техник-смотритель |  |
| 12. | Проведение комплекса мероприятий по содержанию здания дома, двора, забора, зелёных насаждений в должном порядке: |  |  |  |
|  | - покраска калитки, забора, бордюров; | апрель-август | Предс.правления, управдом |  |
|  | - выборочный ремонт фасада дома со стороны улицы 1-я Тверская-Ямская: покраска стен, реставрация балконов. Заделка трещины стены со стороны д.22 | II-III квартал | Предс.правления, управдом |  |
|  | Косметический ремонт подъездов | II квартал |  |  |
| 13. | Комплексная проверка и профилактика противопожарного оборудования, | регулярно |  |  |
|  | - замена противопожарных щитов; | Февраль-апрель | Предс.правления, управдом |  |
|  | - перемотка противопожарных рукавов; | —"— | —"— |  |
|  | - переаттестация огнетушителей; | —"— | —"— |  |
|  | - проверка и доработка системы водяного противопожарного обеспечения; | —"— | —"— |  |
|  | - установка датчиков пожара в мастерской и архиве и подключение их к общей системе противопожарного контроля; | —"— | —"— |  |
|  | - аттестациядвух подвальных помещений; | —"— | —"— |  |
|  | - установка (замена) плафонов освещения. | —"— | —"— |  |
| 14. | Профилактический ремонт и помывка всех окон в подъездах дома. | апрель-май | Управдом, техник-смотритель |  |
| 15. | Обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с территории двора соответствующим подрядчиком. | регулярно | Управдом, дворник |  |
| 16. | Закупка инвентаря и средств для дворницких нужд, содержания зелёных насаждений, уборки мест общего, пользования в доме | По необходимости | Управдом, техник-смотритель, дворник |  |
| 17. | Проверка системы вентиляции в доме | I-II кварталы | Предс.правления, управдом |  |
| 18. | Выполнение комплекса мероприятий по подготовке дома к осенне-зимней эксплуатации. | до 1 августа | Управдом |  |
| 19. | Учёт и контроль оплаты жильцами коммунальных услуг | Постоянно | Гл. Бухгалтер |  |
| 20. | Учёт материальных ценностей, бухгалтерский учёт, паспортный учёт жителей дома | Постоянно | Гл. Бухгалтер |  |
| 21. | Заключение договоров с подрядными организациями: ООО «МОЭК». «Мосэнерго». «МосОТИС». МГРТС, «Мосводоканал», «Автодормехтехбаза», Дез. станция, Миусский телефонный узел, «Теплоучётсервис», «Аварийная служба», ООО «РусАльп» (альпинисты), Департамент земельных ресурсов, «Мосрегионгаз», компания по обслуживанию общедомовой ТВ-антенны, страхование объекта. | по истечении срока действия договора | Председатель правления |  |
| 22. | Ведение делопроизводства. | Постоянно | Гл.бухгалтер |  |
|  | Подготовка отработанных документов для сдачи в архив. | По необходимости | Гл.бухгалтер |  |

Примечание:

- Все монтажно-строительные работы в доме производятся только на основе заключённых договоров с фирмами, имеющими соответствующие лицензии.

- К производству всех специализированных работ допускаются специалисты-профессионалы с предъявлением документов, подтверждающих их профессиональную пригодность и квалификацию.

- Производство всех дорогостоящих работ осуществляется после согласования соответствующего проекта с правлением ЖСК, а наиболее важных - по решению Общего собрания членов ЖСК «Мастера Эстрады».

Председатель правления 
ЖСК «Мастера Эстрады»	Д.Г. Романишкин

1-й Заместитель 
председателя правления	Н.К. Боев

Главный бухгалтер	Г.В. Задорожная

С планом ознакомился и принял к исполнению:

Управляющий домом	В.Я. Амелин